WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Metodyki wytwarzania SI
PROJEKT

| Zarząd | Kierownik projektu | Kacper LENKIEWICZ |
| --- | --- | --- |
|  | Integrator | Michał KUBRYN |
|  | Architekt | Mariusz JEDLIKOWSKI |
|  | Analityk | Michał LECH |
|  | Analityk | Michał TELEGA |
| Grupa 1 | Kierownik grupy | Paweł WAŁĘGA |
|  |  | Rafał HUK |
|  |  | Damian ŻYŁKA |
|  | Organizator | Wojciech STRANKOWSKI |
|  |  | Michał KOZŁOWSKI |
| Grupa 2 | Kierownik grupy | Krzysztof ZDROWOWICZ |
|  | Organizator | Piotr KOSTRZEWSKI |
|  |  | Michał BRYŁA |
|  |  | Dagmara JARGIŁO |
|  |  | Michał KUREK |
| Grupa 3 | Kierownik grupy | Konrad BANDURSKI |
|  |  | Rafał PĘSZYŃSKI |
|  |  | Rafał SZCZEPAŃSKI |
|  | Organizator | Damian TOMASIK |
|  |  | Łukasz DEMBY |

| Faza | Wstępna | Opracowania | Konstrukcji | Wdrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas trwania | 10% | 40% | 40% | 10% |

Przydział zadań:

Grupa 1 : 
(4) Prezentacja strumienia wideo z kamery lokalnej operatora lub z kamer członków zespołu,

(5) Czat taktyczny(peer to peer),

Grupa 2 :
(3) Prezentacja w czasie rzeczywistym pozycji wszystkich członków zespołu w formie znaków APP6A,

(6) Z wykorzystaniem meldunków ADatP3 B12.2 (INTREP, MEDEVAC, OWNSITERP, ENSITREP, FM,CFF),

(7) Z wykorzystaniem standardu APP6A wyświetlić na tle mapy punkty charakterystyczne zadania(misji),

Grupa 3 :
(1) Zobrazowanie mapy rastrowej CADRG,

(2) Zobrazowanie danych wektorowych SHP,

Lista czynników ryzyka:

- Organizacja pracy:

- Problem z przydziałem zadań do wykonania – 7 głównych wymagań równomiernie podzielić na 3 zespoły zwinne

- Praca niektórych zespołów jest uzależniona od postępów pracy innych zespołów – konieczność wykonania pewnych zadań przed innymi

- Różne wizje oraz preferowane środowiska pracy – ujednolicenie, narzucenie jednej wizji oraz środowiska

- Nieoptymalne wykorzystanie czasu pracy

- Nieznajomość niektórych terminologii związanych z wymaganiami projektu – konieczność konsultacji ze zleceniodawcą

- Zagadnienia „trudne”:

- Integracja – ryzyko związane z integracją wszystkich elementów projektu, znalezienie odpowiedniego oprogramowania

- Grupa 1

- Grupa 2

- Grupa 3